湛江中心人民医院院区花卉、植物项目需求书

一、项目概况

为提升院区绿化环境，我院实施院区绿化苗木自主采购、院内自行栽植改造工程。采购苗木分为固定规格苗木、下沉广场花坛耐旱植物两类，投标报价为含税全包价，包含苗木供货、包装、运输、装卸、场内转运、税费、栽植技术指导、质保期补苗、养护服务、退场返工等全部费用，采购人无需额外支付其他款项。 

本项目采购总限价 95600 元，所有苗木合计结算总价不得超出该金额，超限价部分不予支付。
二、苗木规格、数量及技术标准

所有苗木须符合医院使用要求：无刺、无毒、无飞絮、少花粉、无异味，适配湛江高温气候，无病虫害、无枯枝，长势健壮，苗木进场现场核验并留存照片。
（一）一级全冠精品紫荆

数量 10棵；地径≥12cm，高度≥4.5m，冠幅≥3.5m，树形匀称，土球直径≥1.2m 且完整无破损。
（二）小叶龙船花

总量 9000 杯；株高 25-45cm，单株分枝不少于 4 枝，枝叶茂密无黄叶枯梢。
（三）精品亮晶女贞球

数量 140 棵；球径≥60cm，高度 70-90cm，球体饱满无空缺。
（四）南门下沉广场耐旱植物

1、栽植区域约 520㎡，苗木整体覆盖面积不低于 90%，未达标不予验收，由供货方无偿补苗至标准；栽植面积、采购数量以双方现场双人实测签字记录为准。

2、苗木规格：灌木株高 40-80cm、冠幅≥60cm；地被杯苗高 25-45cm。参考品种：假连翘、茉莉花、马缨丹、黄槿、铁树、红花檵木、琴叶珊瑚、蓝雪花、矮生翠芦莉、柳叶马鞭草、太阳花、鲜红朱蕉、风雨兰、四季海棠、肾蕨等。

3、供货要求：投标文件提供不少于 30 款耐旱参考品种清单，现场栽植品种不受清单限制；承诺现场可供应耐旱苗木总量不少于 1000 株，品种不足无法达到栽植覆盖要求的，供应商无偿增补苗木，所有成本自行承担。清单外苗木价格、质保、补苗要求与清单内苗木标准一致，不得额外加价或降低服务标准。

4、报价与结算 ：（1）投标阶段无需填报耐旱植物单品单价，仅提供品种清单，不做废标处理。（2）中标后双方现场选苗协商单价，签订盖章《苗木采购明细清单》作为唯一结算依据，所有苗木单价不得高于同期本地市场公允价，采购人有权拒绝高价苗木，供应商不得拒供、索赔；清单单价履约期间不得上调。（3）总结算价 = 固定苗木总价 + 耐旱植物采购总价，合计不超 95600 元： ①耐旱苗木采购额超出投标预留额度但总价未超限价，双方书面确认后据实结算； ②固定苗木报价偏高导致预算不足、无法满足 90% 栽植覆盖的，供应商无偿补苗，不增加项目总费用； ③实际采购金额低于预留额度的，按实结算，结余资金归采购人。

5、成活标准：耐旱苗木整体成活率≥95%，质保期内因苗木自身质量枯死，供应商 7 个工作日内免费更换补栽。

三、报价及风险约定

1、报价包含全部常规履约风险，中标后不得因苗木品种、用量、场地难度等常规情况申请加价。仅采购人场地重大规划调整可协商调整苗木采购量，总价上限不变。

2、投标报价分两部分填报：（1）紫荆、小叶龙船花、亮晶女贞球分别填报单价、合价，汇总固定苗木总价；（2）填报耐旱植物预留采购金额，预留金额≤总限价扣除固定苗木总价后的余额，并书面承诺苗木议价不高于本地市场价。

3、统一组织现场踏勘并留存签到及场地照片，未参与踏勘视为完全知晓场地全部情况，相关报价亏损由供应商自行承担。

四、投标资质及资料要求

1、供应商为独立法人，营业执照经营范围含花卉苗木、绿化相关业务；近三年无重大安全、质量处罚，具备批量供货及现场栽植指导能力。

2、投标文件加盖公章，包含以下材料：（1）三类固定苗木实拍图，清晰展示完整株型、土球及苗木状态，不得使用网络图片；（2）固定苗木分项报价表；（3）单位名称、联系人及联系电话；（4）售后服务书面承诺，明确质保时长、补种时限、月度养护、相关责任；（5）耐旱植物 30 款以上参考品种清单，书面承诺苗木供货总量、市场公允价履约要求。

五、供货及现场管理

1、按院内施工进度分批次供货，苗木进场前 24 小时书面通知采购人核验；规格、苗情不达标的苗木必须退场，同一批次两次不合格，采购人可暂缓收货，工期及返工成本由供应商承担，进场苗木全部拍照建档。

2、供应商配备专业技术人员到场，免费指导院内人员完成栽植、定根浇水工作。

3、结算须提交耐旱植物实测记录、采购明细清单、苗木台账、现场照片、苗木检疫材料，资料不齐不予结算。

六、质保与售后

1、质保期限：乔木、球类、灌木质保 12 个月；地被小苗质保 6 个月，质保期自双方签字初验记录表次日起算。

2、气象发布台风橙色及以上、暴雨红色预警属极端自然灾害，不在免费补苗范围。质保期内，非养护不当、人为破坏、极端天灾造成苗木死亡，供应商 7 日内免费补植；逾期不补或多次补苗不达标，采购人可委托第三方施工，全部费用由供应商承担。

3、质保周期内每月上门 1 次巡查，开展病虫害防治、修剪技术指导，留存巡查照片，免费提供全年养护方案。

4、苗木大面积枯萎、爆发虫害的，供应商 24 小时内到场处置。

七、付款及其他约定

1、全部苗木栽植完工并完成成活初验，供应商提交全套验收资料及合规增值税发票后，采购人一次性支付全部结算款。

2、财务结算分固定苗木、耐旱植物两项分列核算，总价严格控制在 95600 元以内。

3、耐旱苗木采购量按现场实收数量结算，采购量减少同步核减费用，增加采购量不得突破项目总限价。

4、本需求书未尽事宜按园林绿化规范及政府采购相关法律法规执行，踏勘纪要、答疑文件、采购合同与本文具有同等效力。

